### Коммунальные системы привели в порядок в ходе капитального ремонта дома в районе

29.10.2021

Системы горячего и холодного водоснабжения 27 октября восстановили специалисты управляющей компании в процессе комплексного ремонта четырехподьездного дома.

Все работы проходят на объекте по адресу: Хамовнический Вал, дом 28. Они завершатся к концу ноября.

По словам начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства управы района Хамовники Надежды Бабич, масштабный ремонт стартовал в начале июня 2021 года. С тех пор в многоквартирном здании провели замену мусоропровода, сконструировали и протестировали кровлю.

— Сотрудникам предстоит завершить штукатурку стен в подъездах, обновить плитку, ступени, входную группу, а также установить новые светильники. Помимо этого, нужно настроить подачу электроэнергии, — рассказала Надежда Бабич.

Жильцы дома также принимают активное участие в ходе работ.

Адрес страницы: http://hamovniki.mos.ru/presscenter/news/detail/10363540.html

Управа района Хамовники города Москвы