### Представители поликлиники №32 рассказали о ходе ремонтных работ в головном здании

16.06.2023

Сотрудники Детской городской поликлиники №32 рассказали 15 июня о ходе ремонтных работ в головном здании.

В медицинском заведении по адресу: улица 10-летия Октября, дом 2, строение 1 продолжается капитальный ремонт по новому московскому стандарту. Как сообщили на странице учреждения в социальных сетях, специалисты начали отделку помещений.

Также подошли к концу работы по монтажу оконных конструкций. Подготовлена к отделке новая монолитная чаша бассейна и уже стартовали работы по обновлению полов, стен, выравниванию углов и откосов. Завершен монтаж каркаса потолка. Специалисты также сохранили настенное мозаичное панно.

Отметим, что уже в скором времени поликлиника откроет двери для первых пациентов.

Адрес страницы: http://hamovniki.mos.ru/presscenter/news/detail/11655549.html

Управа района Хамовники города Москвы